SENTIMENT INTELLIGENCE PLATFORM

Nền tảng Phân tích Cảm xúc Sản phẩm Công nghệ từ YouTube

Kế hoạch Triển khai Chi tiết — Đồ án Tốt nghiệp 2026

| Sinh viên | Trần Minh Khoa — Khoa CNTT, Trường ĐH Công nghệ GTVT |
| --- | --- |
| Giảng viên HD | ThS. Khuất Thị Ngọc Ánh |
| Thời gian | 01/03/2026 – 24/05/2026 ¦ 12 Tuần ¦ 120–180 giờ thực tế |
| Phần cứng | GTX 1650 4GB ¦ i5-11th Gen ¦ 16GB RAM |
| Ngân sách | $35 – $60 (toàn bộ dự án) |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

### Mô tả tổng thể

Sentiment Intelligence Platform là hệ thống end-to-end thu thập bình luận YouTube về sản phẩm công nghệ Việt Nam (smartphone, laptop, tai nghe, thiết bị nhà thông minh), chạy qua pipeline NLP Hybrid gồm vELECTRA + PhoBERT fine-tuned kết hợp Gemini Flash làm fallback, và cuối cùng trình bày kết quả phân tích qua dashboard Streamlit 3 tab.

### Kiến trúc luồng dữ liệu tổng thể

- Ingestion: Airflow DAG thu thập dữ liệu mỗi ngày lúc 2:00 AM, dùng yt-dlp + youtube-comment-downloader + RSS Feed thay thế YouTube API để vượt giới hạn 10,000 quota/ngày.

- Storage: File JSON thô lưu trên Google Cloud Storage theo phân vùng YYYY/MM/DD.

- Transformation: dbt xử lý 3 lớp ELT — Staging (làm phẳng JSON), Intermediate (chuẩn hóa + lọc spam), Marts (bảng phân tích cuối).

- NLP Pipeline: vELECTRA trích xuất khía cạnh (Token Classification) + PhoBERT phân loại cảm xúc (Sequence Classification) + Confidence-Routing chuyển sang Gemini Flash khi confidence <= 0.80.

- Analytics: Bayesian Ranking, Controversy Index, Correlation Attribution Engine dùng thuật toán PELT (ruptures).

- Application: FastAPI + Redis Cache + Streamlit dashboard 3 tab.

### Các điểm nhấn quan trọng mang tính quyết định

| # | Điểm quyết định | Lý do quan trọng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zero-Quota Ingestion | Thay toàn bộ comment API bằng youtube-comment-downloader (0 quota). Đây là điều kiện tiên quyết để pipeline có thể chạy bền vững hàng ngày với 26+ kênh và 100+ keywords mà không bị chặn. |
| 2 | Colab Training thay Local GPU | GTX 1650 chỉ có 4GB VRAM — không đủ để fine-tune PhoBERT + vELECTRA song song. Bắt buộc phải dùng Google Colab (T4 16GB) để hoàn thành đúng tiến độ tuần 7. |
| 3 | Knowledge Distillation — Auto-Annotation | Dùng Gemini API gán nhãn tự động 2,000 câu thay vì gán tay. Quyết định này tiết kiệm 4 tuần nhân công và là nền tảng của toàn bộ pipeline NLP. |
| 4 | Confidence-Routing Threshold 0.80 | Ngưỡng 0.80 là điểm cân bằng giữa chi phí API và độ chính xác. Quá cao sẽ tốn Gemini API calls, quá thấp giảm accuracy. Cần đo lường thực tế và có thể cần điều chỉnh. |
| 5 | Historical Data — Tuần 1 bắt buộc | Toàn bộ Phase 4 Correlation Attribution Engine phụ thuộc vào chuỗi thời gian đủ dài. Nếu không crawl historical data ngay tuần 1, Phase 4 sẽ không có dữ liệu để phân tích. |
| 6 | BrightData Proxy cho Comment Downloader | youtube-comment-downloader có thể bị YouTube rate-limit. BrightData Residential Proxy là giải pháp đã được xác nhận trong ngân sách dự án để đảm bảo thu thập ổn định. |

# CÁC BƯỚC CẦN XÉT DUYỆT VÀ CHUẨN BỊ SỚM

Các hạng mục dưới đây yêu cầu thời gian xét duyệt từ bên ngoài hoặc phụ thuộc vào dịch vụ của bên thứ ba. Cần hoàn thành TRƯỚC KHI bắt đầu code để tránh bị chặn giữa chừng.

### 1. Đăng ký và cấu hình GCP (Google Cloud Platform)

Thời gian xét duyệt ước tính: 1–3 ngày (xác minh tài khoản thanh toán).

- Truy cập console.cloud.google.com và tạo Project mới với tên phù hợp.

- Bật các API cần thiết: YouTube Data API v3, BigQuery API, Cloud Storage API.

- Tạo Service Account với role BigQuery Admin và Storage Admin, tải file JSON credentials về máy.

- Kích hoạt Google Cloud Storage: tạo bucket tên 'product-sentiment-raw-1806' với region asia-southeast1.

- Kích hoạt BigQuery: tạo dataset 'sentiment_platform'.

- Lưu ý: tài khoản mới được $300 credit miễn phí 90 ngày — đủ cho toàn bộ thesis.

- Tài liệu tham khảo: https://cloud.google.com/docs/authentication/getting-started

### 2. Đăng ký Gemini API Key

Thời gian: Tức thì (không cần xét duyệt).

- Truy cập aistudio.google.com và đăng nhập bằng tài khoản Google.

- Tạo API Key mới, lưu vào file .env với tên biến GEMINI_API_KEY.

- Kiểm tra giới hạn free tier: 1,500 requests/ngày và 1 triệu token/phút — đủ cho thesis.

- Tài liệu: https://ai.google.dev/gemini-api/docs

### 3. Đăng ký BrightData Residential Proxy

Thời gian xét duyệt: 1–2 ngày (xác minh tài khoản và nạp tiền).

- Truy cập brightdata.com, đăng ký tài khoản và chọn gói Residential Proxy.

- Nạp tối thiểu $15–20 để đủ cho toàn bộ quá trình thu thập comment (ước tính 2–4GB traffic).

- Tạo proxy zone, lấy thông tin host, port, username và password để cấu hình vào youtube-comment-downloader.

- Lưu ý: cần xác minh danh tính bằng email và đôi khi cần xác minh thẻ ngân hàng.

- Tài liệu: https://docs.brightdata.com/proxy-networks/residential

### 4. Thiết lập Google Colab cho việc huấn luyện mô hình

Thời gian: Không cần xét duyệt nhưng cần chuẩn bị dữ liệu và môi trường trước tuần 7 ít nhất 3 ngày.

- Truy cập colab.research.google.com, kiểm tra kết nối GPU T4 bằng lệnh nvidia-smi.

- Nếu GPU T4 không khả dụng trong free tier, cân nhắc Colab Pro ($10/tháng) để đảm bảo GPU trong suốt quá trình training.

- Kết nối Google Drive để lưu checkpoint và dataset: from google.colab import drive.

- Chuẩn bị sẵn file requirements_colab.txt riêng biệt với requirements.txt của ETL.

- Tài liệu: https://colab.research.google.com/notebooks/gpu.ipynb

### 5. Cài đặt môi trường Docker và Airflow

Thời gian: 2–4 giờ cài đặt lần đầu, không phụ thuộc bên ngoài.

- Cài Docker Desktop for Windows, bật WSL 2 backend.

- Chạy lệnh: docker compose run --rm airflow-init để khởi tạo database Airflow.

- Chạy: docker compose up -d để khởi động toàn bộ stack.

- Truy cập Airflow UI tại localhost:8080, đăng nhập bằng admin/admin.

- Lưu ý: Docker trên Windows cần ít nhất 6GB RAM được cấp phát trong WSL 2 settings.

- Tài liệu: https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/howto/docker-compose/index.html

# GIAI ĐOẠN 1 — DATA INGESTION (Tuần 1–3)

Mục tiêu: Xây dựng luồng thu thập dữ liệu tự động hoàn toàn không phụ thuộc giới hạn YouTube API Quota, lưu trữ JSON thô lên Google Cloud Storage phân vùng theo ngày, đảm bảo đủ dữ liệu lịch sử cho Phase 4 Analytics.

### Tuần 1 — Setup hệ thống và Historical Crawl

Các bước thực hiện

- Hoàn thiện toàn bộ cấu hình GCP đã chuẩn bị từ mục trên: kiểm tra kết nối service account, thử upload file test lên GCS.

- Cài đặt Docker Desktop, chạy docker compose up -d, xác nhận Airflow UI hiển thị tại localhost:8080.

- Cài đặt các thư viện Python vào môi trường ETL (Python 3.13.12 — tách biệt hoàn toàn với môi trường Docker Airflow Python 3.12).

- Thực thi script thu thập dữ liệu lịch sử: python airflow/scripts/crawl_historical.py --months 3 --chunk-days 7. Script này cần chạy qua đêm.

- Kiểm tra kết quả: xác nhận file JSON xuất hiện trên GCS theo cấu trúc raw/youtube/YYYY/MM/DD/keyword_HHMMSS.json.

Công cụ sử dụng

- yt-dlp: lấy metadata video (tiêu đề, lượt xem, thống kê) với 0 YouTube API quota.

- feedparser 6.0.0: đọc RSS feed từ URL https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?channel_id={id}.

- Google Cloud Storage Python SDK (google-cloud-storage): upload file JSON.

- Docker Desktop + Docker Compose: chạy Airflow stack.

Tài liệu tham khảo

- yt-dlp documentation: https://github.com/yt-dlp/yt-dlp#readme

- GCS Python Client: https://cloud.google.com/storage/docs/reference/libraries

- Airflow Docker Compose: https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/howto/docker-compose/index.html

### Tuần 2 — Viết Hybrid Extractor theo OOP

Các bước thực hiện

- Viết base_extractor.py với Abstract Base Class định nghĩa các abstract method: get_channel_rss_entries(), search_videos_in_channel_all_time(), search_videos_with_channel(), get_comments_via_downloader().

- Implement YouTubeExtractor kế thừa base class, tích hợp feedparser để đọc RSS, yt-dlp để lấy metadata, youtube-comment-downloader để thu thập bình luận.

- Viết CommentSchema và VideoSchema là dataclass định nghĩa cấu trúc dữ liệu chuẩn đầu ra.

- Tích hợp BrightData Residential Proxy vào youtube-comment-downloader để tránh bị YouTube rate-limit.

- Viết unit test chạy extractor trên 1 video đơn lẻ, xác nhận output đúng schema.

Công cụ sử dụng

- youtube-comment-downloader >= 0.1.78: thu thập bình luận với 0 YouTube API quota.

- feedparser >= 6.0.0: đọc RSS feed kênh YouTube.

- yt-dlp: lấy metadata video.

- BrightData Residential Proxy: đảm bảo thu thập ổn định không bị block.

- Python ABC (abstract base class): thiết kế OOP Template Method Pattern.

Tài liệu tham khảo

- youtube-comment-downloader: https://github.com/egbertbouman/youtube-comment-downloader

- Python ABC: https://docs.python.org/3/library/abc.html

- BrightData docs: https://docs.brightdata.com/proxy-networks/residential

### Tuần 3 — Airflow DAG Automation

Các bước thực hiện

- Viết youtube_daily_extraction_dag.py với schedule_interval='0 2 * * *' (2:00 AM UTC hằng ngày), catchup=False, retries=3, retry_delay=10 phút.

- Thiết kế QuotaBudget class để theo dõi 2 quota bucket: SEARCH (9,000 units) và CHANNEL_SEED (500 units).

- Implement 3-Mode Discovery trong ChannelBasedPipeline: Mode 0 Historical Scan (search theo channel, toàn bộ lịch sử), Mode 1 RSS Daily (0 quota, lấy video mới), Mode 2 Global Keyword Sweep (100 units/keyword).

- Viết GCSLoader để upload file JSON với đặt tên theo convention: raw/youtube/YYYY/MM/DD/keyword_HHMMSS.json.

- Trigger DAG thủ công trên Airflow UI, xác nhận tất cả task chuyển sang trạng thái xanh (Success).

- Viết seed_sync_dag.py để đồng bộ cấu hình channel mới từ CSV lên BigQuery.

Công cụ sử dụng

- Apache Airflow 3.1.8: DAG, PythonOperator, XCom để truyền kết quả giữa các task.

- Google Cloud Storage: lưu trữ JSON thô phân vùng theo ngày.

- BigQuery (google-cloud-bigquery): lưu log quota và trạng thái crawl vào các bảng tracking.

Tài liệu tham khảo

- Airflow fundamentals: https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/tutorial/fundamentals.html

- Airflow best practices: https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/best-practices.html

- GCS object naming: https://cloud.google.com/storage/docs/objects

Schema BigQuery cần tạo cho Phase 1

- channel_config: thông tin 26+ kênh YouTube Việt Nam (channel_id, tên, subscriber, is_historically_scanned).

- keyword_config: danh sách 100 keywords nhóm theo semantic cluster.

- video_crawl_state: theo dõi trạng thái từng video (new/growing/mature/archived).

- quota_daily_summary và quota_operation_log: log sử dụng API quota theo ngày.

# GIAI ĐOẠN 2 — DATA TRANSFORMATION (Tuần 4–5)

Mục tiêu: Dùng dbt biến đổi dữ liệu thô JSON từ Data Lake thành các bảng SQL có cấu trúc chuẩn trong BigQuery theo kiến trúc 3 lớp ELT (Staging → Intermediate → Marts), đảm bảo dữ liệu sạch 100% trước khi đưa vào NLP pipeline.

### Tuần 4 — dbt Setup và Staging Models

Các bước thực hiện

- Cài đặt dbt-bigquery, cấu hình file profiles.yml để kết nối BigQuery với service account.

- Tạo External Table trong BigQuery để đọc trực tiếp file JSON từ GCS — tránh phải import thủ công.

- Viết model stg_youtube_videos: dùng JSON_EXTRACT để flatten metadata video (video_id, title, channel_id, view_count, like_count, comment_count, published_at).

- Viết model stg_youtube_comments: dùng UNNEST để rã mảng bình luận lồng nhau thành từng dòng, thêm các trường parent_comment_id và is_reply flag.

- Viết logic SQL tính data_quality_score: điểm 0.0 cho spam rõ ràng, 0.3 cho bình luận chứa link, 1.0 cho bình luận sạch.

- Chạy dbt run, kiểm tra data xuất hiện trong BigQuery với đúng số lượng bản ghi.

Công cụ sử dụng

- dbt-bigquery 1.7+: framework SQL transformation, model materialization, ref() và source().

- BigQuery External Table: kết nối GCS JSON không cần import.

- BigQuery SQL: JSON_EXTRACT, UNNEST, DATE partition, GENERATE_SURROGATE_KEY.

Tài liệu tham khảo

- dbt fundamentals (free course, hoàn thành trong 4 ngày): https://courses.getdbt.com/courses/fundamentals

- BigQuery External Tables: https://cloud.google.com/bigquery/docs/external-tables

- BigQuery JSON functions: https://cloud.google.com/bigquery/docs/reference/standard-sql/json_functions

### Tuần 5 — Intermediate Models và Data Quality Testing

Các bước thực hiện

- Chuẩn bị file vn_slang_dictionary.csv chứa mapping từ lóng tiếng Việt: sdt→số điện thoại, cam→camera, ko→không, pin→pin. Chạy dbt seed để nạp vào BigQuery.

- Viết model int_comment_sentences: tách câu dài thành nhiều câu ngắn độc lập, chuẩn hóa teen code dựa trên từ điển vn_slang, detect ngôn ngữ cơ bản (tiếng Việt vs tiếng Anh).

- Viết dbt test với not_null constraint cho comment_id và video_id, unique constraint để loại duplicate, accepted_values cho các trường phân loại.

- Chạy dbt test, xác nhận 100% test pass trước khi chuyển sang Phase 3.

- Chạy dbt docs generate && dbt docs serve để xuất Data Lineage Graph, chụp ảnh để đưa vào báo cáo.

- Viết dbt model int_sentiment_results với schema sẵn sàng nhận kết quả từ NLP pipeline (tuần 8 sẽ populate data thực).

Công cụ sử dụng

- dbt seed: nạp CSV seed data vào BigQuery.

- dbt test: kiểm thử tự động data quality.

- dbt docs generate: tạo Data Lineage Graph trực quan.

- langdetect 1.0.9: phát hiện tiếng Việt vs tiếng Anh ở cấp độ câu.

Tài liệu tham khảo

- dbt testing guide: https://docs.getdbt.com/docs/build/data-tests

- dbt seeds: https://docs.getdbt.com/docs/build/seeds

- langdetect Python: https://pypi.org/project/langdetect/

# GIAI ĐOẠN 3 — NLP HYBRID PIPELINE (Tuần 6–8)

Mục tiêu: Xây dựng pipeline NLP Hybrid kết hợp vELECTRA (trích xuất khía cạnh) và PhoBERT fine-tuned (phân loại cảm xúc), với Gemini Flash làm fallback thông minh. Áp dụng Knowledge Distillation — dùng Gemini gán nhãn tự động thay vì gán tay 4 tuần.

### Tuần 6 — Auto-Annotation bằng Knowledge Distillation

Các bước thực hiện

- Viết truy vấn BigQuery lấy ngẫu nhiên 2,000 câu bình luận sạch nhất từ bảng int_comment_sentences (data_quality_score = 1.0, is_vietnamese = True).

- Thiết kế Prompt few-shot với 3–5 ví dụ mẫu chỉ định rõ format output JSON chứa entity, aspect_label (Pin/Camera/Màn hình/Hiệu năng/Thiết kế/Giá), segment và nhãn BIO cho từng token.

- Viết script gửi batch 50 câu/request lên Gemini 1.5 Flash API (~40 requests tổng, nằm trong free tier).

- Parse và validate response JSON, loại bỏ câu có output không hợp lệ.

- Chạy underthesea word_tokenize cho toàn bộ 2,000 câu đã gán nhãn, lưu thành file dataset_bio_tagged.json.

- Kiểm tra chất lượng: spot-check 50 câu ngẫu nhiên, xác nhận accuracy gán nhãn >75%.

Công cụ sử dụng

- Gemini 1.5 Flash API: gán nhãn tự động với few-shot prompting (Brown et al., 2020).

- underthesea 6.8.4: word tokenization tiếng Việt — bắt buộc trước khi tokenize bằng PhoBERT.

- Google BigQuery Python SDK: truy vấn lấy dữ liệu mẫu.

- json Python module: parse và validate response từ Gemini.

Tài liệu tham khảo

- Gemini API structured output: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

- Brown et al. 2020 — Few-shot prompting: Language Models are Few-Shot Learners (NeurIPS 2020).

- underthesea documentation: https://underthesea.readthedocs.io/

- UIT-VSFC dataset (tham khảo thêm nhãn cảm xúc): https://huggingface.co/datasets/uitnlp/vietnamese_students_feedback

### Tuần 7 — Fine-tune vELECTRA và PhoBERT trên Google Colab (Tuần ML quan trọng nhất)

Phần A — Fine-tune vELECTRA cho Aspect Extraction (dùng dataset từ Tuần 6)

Đây là bước sử dụng trực tiếp bộ dataset_bio_tagged.json đã được Gemini gán nhãn tự động ở Tuần 6. Mục tiêu là fine-tune vELECTRA để nhận diện đúng 6 khía cạnh sản phẩm ở cấp độ token trong bình luận tiếng Việt thực tế của dự án — thay vì dùng model pretrained chưa được chuẩn hóa cho domain consumer electronics Việt Nam.

- Tải file dataset_bio_tagged.json từ Google Drive lên Colab. Kiểm tra phân phối nhãn BIO: đảm bảo mỗi trong 6 khía cạnh (B-Pin, I-Pin, B-Camera, B-ManHinh, B-HieuNang, B-ThietKe, B-Gia và các nhãn I- tương ứng, O) có ít nhất 100 mẫu để tránh class imbalance nghiêm trọng.

- Chuyển đổi dataset sang format HuggingFace Dataset: mỗi sample gồm trường 'tokens' (list các từ sau word_tokenize của underthesea) và trường 'ner_tags' (list id nhãn BIO tương ứng). Dùng ClassLabel để mapping tên nhãn sang số nguyên.

- Load model vELECTRA từ HuggingFace Hub bằng AutoModelForTokenClassification.from_pretrained(), truyền vào num_labels bằng tổng số nhãn BIO. Kiểm tra tokenizer dùng đúng vocab của vELECTRA — không dùng lẫn tokenizer của PhoBERT.

- Cấu hình DataCollatorForTokenClassification để tự động padding và căn chỉnh nhãn với subword tokens. Đây là bước hay bị bỏ qua nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến accuracy: khi tokenizer chia 1 từ thành nhiều subword, chỉ giữ nhãn cho subword đầu tiên, các subword còn lại gán nhãn -100 để loss function bỏ qua.

- Thiết lập TrainingArguments: learning_rate=3e-5 (cao hơn PhoBERT vì task NER cần học feature mới nhiều hơn), batch_size=16, epochs=5 (NER cần nhiều epoch hơn classification), fp16=True, save_strategy='steps', save_steps=200, load_best_model_at_end=True.

- Chạy training lần đầu 1 epoch, kiểm tra loss curve có giảm đều không. Nếu loss không giảm hoặc dao động mạnh, giảm learning_rate xuống 1e-5.

- Chạy đủ 5 epochs, evaluate trên tập validation (chia 80/20 từ dataset_bio_tagged.json). Tính F1-score theo từng nhãn bằng seqeval — mục tiêu F1 >= 0.70 trên tập validation của dự án.

- Spot-check kết quả: chạy inference trên 10 câu bình luận thực tế từ BigQuery, xem model có nhận diện đúng 'pin', 'camera', 'màn hình' trong ngữ cảnh tiếng Việt không. Nếu model nhầm lẫn nhiều giữa các khía cạnh có từ gần nghĩa, cần xem lại chất lượng nhãn từ tuần 6.

- Export model weights và tokenizer vào thư mục velecra_aspect_extractor/, lưu lên Google Drive.

Phần B — Fine-tune PhoBERT cho Sentiment Classification

Fine-tune PhoBERT trên bộ UIT-VSFC (bộ dữ liệu chung) để phân loại cảm xúc. Thực hiện song song với Phần A trên Colab bằng cách mở session Colab thứ hai.

- Ngày 1–2: PyTorch basics — import torch, tensor operations, cuda check. Load PhoBERT và chạy inference thử trên 1 câu tiếng Việt.

- Ngày 3: Hiểu tại sao phải word_tokenize bằng underthesea trước khi đưa vào PhoBERT tokenizer — PhoBERT dựa trên từ ghép tiếng Việt, không phải ký tự đơn.

- Ngày 4: Load UIT-VSFC từ HuggingFace, xem format (sentence, sentiment), phân tích phân phối 3 class Tích cực / Tiêu cực / Trung lập.

- Ngày 5: Đọc TrainingArguments và Trainer API, hiểu các hyperparameter: learning_rate=2e-5, warmup_steps, weight_decay.

- Ngày 6–7: Fine-tune 1 epoch, đọc loss curve, xác nhận loss giảm đều.

- Ngày 8–9: Fine-tune đầy đủ 3 epochs, evaluate accuracy và weighted F1 trên validation set (mục tiêu >= 78% accuracy).

- Ngày 10: Export model, viết hàm predict(text) trả về {label, confidence_score}, test trên 20 câu thực tế.

Config fine-tune chi tiết

- vELECTRA: model nguyenvulebinh/vi-mrc-base hoặc NlpHUST/vielectra-base-discriminator, task AutoModelForTokenClassification, dataset dataset_bio_tagged.json (~2,000 câu, chia 80/20), learning_rate=3e-5, batch_size=16, epochs=5, thời gian training ~30–45 phút trên T4.

- PhoBERT: model vinai/phobert-base-v2, task AutoModelForSequenceClassification, dataset uitnlp/vietnamese_students_feedback (~16,000 câu), learning_rate=2e-5, batch_size=16, epochs=3, fp16=True, max_length=128, thời gian training ~45–60 phút trên T4.

- Lưu checkpoint vào Google Drive mỗi 200 steps (vELECTRA) và 500 steps (PhoBERT) để tránh mất kết quả khi Colab disconnect.

- Dùng seqeval để tính F1 cho vELECTRA (NER metric chuẩn), dùng scikit-learn classification_report cho PhoBERT.

Công cụ sử dụng

- Google Colab (GPU T4 16GB VRAM): môi trường training cả 2 model.

- HuggingFace Transformers 4.38+: AutoModelForTokenClassification (vELECTRA), AutoModelForSequenceClassification (PhoBERT), Trainer, TrainingArguments, DataCollatorForTokenClassification.

- HuggingFace Datasets: load, split và format dataset.

- seqeval: tính F1-score theo chuẩn NER cho vELECTRA (entity-level, không phải token-level).

- scikit-learn: confusion matrix và classification report cho PhoBERT.

- underthesea 6.8.4: word tokenization trước khi đưa vào cả 2 model.

Tài liệu tham khảo

- HuggingFace Token Classification guide: https://huggingface.co/docs/transformers/tasks/token_classification

- HuggingFace fine-tuning guide (PhoBERT): https://huggingface.co/docs/transformers/training

- seqeval library: https://github.com/chakki-works/seqeval

- DataCollatorForTokenClassification: https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/data_collator

- NlpHUST/vielectra-base-discriminator model card: https://huggingface.co/NlpHUST/vielectra-base-discriminator

- PhoBERT paper: PhoBERT: Pre-trained Language Models for Vietnamese (EMNLP 2020 Findings).

- UIT-VSFC dataset: https://huggingface.co/datasets/uitnlp/vietnamese_students_feedback

### Tuần 8 — Validate vELECTRA Output và Confidence-Routing Integration

Các bước thực hiện

- Tải cả 2 bộ model weights từ Google Drive về máy local: thư mục velecra_aspect_extractor/ và thư mục phobert_sentiment/. Load lên bộ nhớ bằng from_pretrained() với đường dẫn local.

- Validate độc lập output của vELECTRA trước khi nối pipeline: chạy vELECTRA trên 100 câu mẫu từ int_comment_sentences, kiểm tra các trường hợp biên — câu không chứa khía cạnh nào (toàn nhãn O), câu chứa nhiều khía cạnh cùng lúc, câu ngắn dưới 5 từ, câu chứa emoji hoặc số. Xác nhận model trả về segment hợp lệ trước khi đưa sang PhoBERT.

- Viết hàm extract_aspect_segments(sentence) gọi vELECTRA: nhận câu gốc → word_tokenize bằng underthesea → tokenize bằng vELECTRA tokenizer → chạy inference → group các token liên tiếp cùng entity thành segment → trả về list các (aspect_label, segment_text). Nếu không có khía cạnh nào được nhận diện, trả về list rỗng và bỏ qua câu đó.

- Viết hàm classify_sentiment(segment) gọi PhoBERT: nhận segment text từ bước trên → word_tokenize → tokenize bằng PhoBERT tokenizer → chạy inference → trả về {label: POS/NEG/NEU, confidence_score: float}.

- Implement logic Confidence-Routing: nếu confidence_score > 0.80 thì ghi kết quả PhoBERT, nếu confidence_score <= 0.80 thì đóng gói câu gốc + aspect_label gửi lên Gemini Flash với prompt có context để xử lý lại, nhận về {label, explanation}.

- Lưu vào bảng int_sentiment_results: comment_id, aspect_label, segment_text, sentiment_label, confidence_score, inference_model (velectra+phobert hoặc gemini), processed_at.

- Tích hợp toàn bộ pipeline vào sentiment_analysis_dag chạy lúc 4:00 AM, sau youtube_daily_extraction_dag (2:00 AM). Đảm bảo xử lý lỗi từng câu riêng lẻ — 1 câu lỗi không làm sập toàn bộ batch.

- Đo lường và ghi log: tính % câu được vELECTRA nhận diện có ít nhất 1 khía cạnh, % câu route sang Gemini do confidence thấp (mục tiêu 70–75% xử lý hoàn toàn bằng local model), tổng thời gian xử lý mỗi batch.

Công cụ sử dụng

- PyTorch + HuggingFace Transformers: load model local và chạy inference.

- underthesea: word tokenization trước khi đưa vào PhoBERT (bắt buộc).

- Gemini 1.5 Flash API: fallback cho các câu confidence thấp.

- Redis: cache kết quả inference để tránh xử lý lại câu đã có kết quả.

- Apache Airflow: tích hợp vào DAG tự động.

Tài liệu tham khảo

- Confidence calibration trong NLP: Temperature Scaling for Deep Neural Networks (Guo et al., 2017).

- Gemini structured output: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/structured-output

- torch.no_grad() và model.eval(): https://pytorch.org/docs/stable/generated/torch.no_grad.html

# GIAI ĐOẠN 4 — ANALYTICS ENGINE (Tuần 9–10)

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống tính toán Bayesian Ranking, Controversy Index và Correlation Attribution Engine — ba đóng góp học thuật cốt lõi của dự án phân biệt thesis này với các hệ thống sentiment đơn giản.

### Tuần 9 — Bayesian Ranking và Controversy Index

Các bước thực hiện

- Viết dbt model mart_product_ranking tính Bayesian Score theo công thức: (C × m + Tổng(w × s)) / (C + n), trong đó C = 50 là prior strength, m = 0.0 là điểm prior trung lập, n là tổng số mentions, s là điểm sentiment.

- Hiệu ứng của Bayesian Score: sản phẩm có ít mentions bị kéo về điểm 0.0 (trung lập), tránh tình trạng sản phẩm chỉ có 3 bình luận tích cực bị xếp hạng nhất.

- Tính Controversy Index: Std(sentiment_scores) / (|Mean(sentiment_scores)| + 0.1). Giá trị cao cho thấy sản phẩm bị đánh giá cực đoan (vừa rất khen vừa rất chê), giá trị thấp cho thấy đánh giá nhất quán.

- Gán nhãn Controversy: icon đỏ (chỉ số > 0.6 = tranh cãi), icon vàng (0.3–0.6 = trung bình), icon xanh (< 0.3 = nhất quán).

- Populate bảng agg_daily_product_ranking với Bayesian Score, Controversy Index, số mentions, top aspects theo từng ngày.

- Kiểm tra kết quả: top 10 ranking phải có ý nghĩa về mặt thực tế (sản phẩm nổi tiếng có nhiều data phải xếp hạng cao hơn sản phẩm ít data).

Công cụ sử dụng

- dbt SQL: tính toán Bayesian Score và Controversy Index trong BigQuery.

- BigQuery analytic functions: STDDEV_POP, AVG, COUNT.

Tài liệu tham khảo

- Bayesian Average Rating: Wilson Score Interval và ứng dụng trong ranking hệ thống (Evan Miller, 2009).

- Microsoft Research — Bayesian inference for ranking: https://www.microsoft.com/en-us/research/

- BigQuery analytic functions: https://cloud.google.com/bigquery/docs/reference/standard-sql/aggregate_functions

### Tuần 10 — Correlation Attribution Engine

Các bước thực hiện

- Import thư viện ruptures, khởi tạo thuật toán PELT với mô hình RBF (Radial Basis Function) để dò tìm change points trong chuỗi thời gian sentiment.

- Viết hàm detect_change_points(sentiment_series, penalty=3) trả về danh sách ngày xảy ra thay đổi sentiment đột ngột với biên độ > 0.25.

- Với mỗi change point được phát hiện, viết truy vấn BigQuery tìm video YouTube viral (lượt xem > 100,000) xuất hiện trong khung thời gian cộng trừ 7 ngày.

- Tính Attribution Score cho mỗi sự kiện: temporal_proximity × 0.5 + direction_alignment × 0.5. Trong đó temporal_proximity là độ gần thời gian (1.0 nếu cùng ngày, giảm dần), direction_alignment là 1.0 nếu hướng sentiment của video khớp với hướng thay đổi.

- Gửi dữ liệu sự kiện lên Gemini Flash để sinh câu giải thích tự nhiên bằng tiếng Việt, sử dụng từ dè dặt 'có thể', 'tương quan', 'được ghi nhận'.

- Lưu kết quả vào bảng causal_events với các trường: product_id, change_point_date, event_video_id, attribution_score, explanation_text.

Công cụ sử dụng

- ruptures 1.1.9: PELT algorithm (Pruned Exact Linear Time) với RBF cost model để phát hiện change points.

- BigQuery: truy vấn tìm video viral trong cửa sổ thời gian ±7 ngày.

- Gemini 1.5 Flash API: sinh câu giải thích tự nhiên bằng tiếng Việt.

Tài liệu tham khảo

- ruptures Quick Start: https://centre-borelli.github.io/ruptures-docs/

- PELT algorithm paper: Killick et al. 2012 — Optimal Detection of Changepoints with a Linear Computational Cost.

- Event Study Methodology: MacKinlay, 1997 — Event Studies in Economics and Finance (Journal of Economic Literature).

# GIAI ĐOẠN 5 — APPLICATION VÀ BÁO CÁO (Tuần 11–12)

Nguyên tắc tuyệt đối: Không thêm tính năng mới sau tuần 10. Chỉ polish và fix bugs những gì đã có. Vi phạm nguyên tắc này là nguy cơ lớn nhất dẫn đến nộp trễ.

### Tuần 11 — FastAPI Backend và Streamlit Dashboard

Các bước thực hiện

- Viết 4 FastAPI endpoints: GET /products/top/{category} trả về top 10 theo Bayesian Score, GET /products/{id}/aspects trả về radar chart data 6 khía cạnh, GET /products/{id}/attribution trả về danh sách causal events, GET /health trả về trạng thái hệ thống.

- Cấu hình Redis cache với decorator @cached(ttl=300) cho tất cả endpoint — tránh query BigQuery liên tục, giữ thời gian phản hồi < 2 giây.

- Viết Tab 1 Streamlit: hiển thị Top 10 sản phẩm dạng bảng với Bayesian Score, Controversy icon (đỏ/vàng/xanh), số mentions, biểu đồ bar chart.

- Viết Tab 2: hiển thị radar chart 6 khía cạnh cho sản phẩm được chọn, kèm 5 câu bình luận tiêu biểu nhất (confidence cao nhất, đại diện từng aspect).

- Viết Tab 3: timeline biến động sentiment, danh sách causal events với attribution score, câu giải thích do Gemini sinh ra.

- Test end-to-end: click qua 3 tab, xác nhận không có lỗi, thời gian phản hồi < 2 giây.

Công cụ sử dụng

- FastAPI 0.110: REST API framework.

- Redis 7: in-memory cache, TTL 300 giây.

- Streamlit 1.32+: dashboard frontend.

- Plotly (tích hợp sẵn trong Streamlit): radar chart và timeline chart.

- Docker Compose: chạy Backend + Redis + Streamlit trong cùng stack.

Tài liệu tham khảo

- FastAPI documentation: https://fastapi.tiangolo.com/

- Streamlit components: https://docs.streamlit.io/develop/api-reference

- Redis Python (redis-py): https://redis-py.readthedocs.io/

### Tuần 12 — Đóng gói Báo cáo và Chuẩn bị Bảo vệ

Các bước thực hiện

- Đóng băng code: không commit tính năng mới sau ngày đầu tuần 12. Chỉ hotfix lỗi nghiêm trọng.

- Vẽ và xuất các sơ đồ chất lượng cao: System Architecture tổng thể, Data Flow Diagram (DFD), Database Schema ERD, NLP Pipeline Flowchart.

- Hoàn thiện 5 chương báo cáo: đặc biệt chú trọng Chương 4 Đánh giá — cần giải thích trung thực tỷ lệ sai sót của PhoBERT, điều kiện Confidence-Routing, giới hạn Attribution Engine.

- Tạo bảng so sánh model performance: PhoBERT trước fine-tune (~65% accuracy), PhoBERT sau fine-tune (~81%), Gemini only (~85%), Hybrid Confidence-Routing (~83%).

- Export sample dataset (~500 câu anonymized) lên HuggingFace Dataset Hub để đóng góp học thuật.

- Chuẩn bị slide bảo vệ nhấn mạnh 3 điểm khác biệt: Hybrid NLP với Confidence-Routing, Correlation Attribution Engine, Controversy Index.

- Quay video demo end-to-end backup phòng trường hợp mất mạng tại buổi bảo vệ.

- Ẩn toàn bộ API key khỏi code, push GitHub public.

Công cụ sử dụng

- draw.io hoặc Lucidchart: vẽ architecture diagram và ERD.

- HuggingFace Hub: publish dataset.

- GitHub: repository public với README đầy đủ.

Tài liệu tham khảo

- HuggingFace dataset upload: https://huggingface.co/docs/datasets/upload_dataset

- IEEE Access 2020 — Aspect-Based Sentiment Analysis survey (tham khảo cho phần Related Work).

# ƯỚC TÍNH CHI PHÍ

### Giai đoạn 1 — Data Ingestion

| Hạng mục chi phí | Đơn giá | Ước tính dùng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Google Cloud Storage (lưu JSON) | $0.023/GB/tháng | ~5GB × 3 tháng | ~$0.35 |
| BigQuery Storage (tracking tables) | $0.02/GB/tháng | ~1GB × 3 tháng | ~$0.06 |
| BigQuery Queries (setup + test) | $5/TB processed | < 1GB | ~$0.00 (free tier) |
| BrightData Residential Proxy | $10–15/GB | 2–4GB traffic | $20–$60 |
| youtube-comment-downloader | Free | - | $0 |
| yt-dlp | Free | - | $0 |
| YouTube Data API v3 | Free (10K units/ngày) | - | $0 |
| TỔNG GIAI ĐOẠN 1 |  |  | $20 – $60 |

### Giai đoạn 2 — Data Transformation

| Hạng mục chi phí | Đơn giá | Ước tính dùng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| BigQuery dbt run queries | $5/TB processed | ~5GB × 10 lần run | ~$0.25 |
| GCS reads (External Table) | $0.01/10K ops | ~1M reads | ~$0.10 |
| dbt-bigquery (open source) | Free | - | $0 |
| TỔNG GIAI ĐOẠN 2 |  |  | < $1 |

### Giai đoạn 3 — NLP Hybrid Pipeline

| Hạng mục chi phí | Đơn giá | Ước tính dùng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Gemini 1.5 Flash — Auto-Annotation (Tuần 6) | Free tier 1,500 req/ngày | ~40 requests | $0 |
| Google Colab Pro (nếu cần GPU đảm bảo) | $10/tháng | 1 tháng | $0–$10 |
| Gemini 1.5 Flash — Confidence Routing (Tuần 8+) | Free tier / $0.075 per 1M tokens | ~25% trong 50K câu | $0–$2 |
| HuggingFace Hub (download model) | Free | - | $0 |
| underthesea (local) | Free | - | $0 |
| PyTorch + Transformers (local) | Free | - | $0 |
| TỔNG GIAI ĐOẠN 3 |  |  | $0 – $12 |

### Giai đoạn 4 — Analytics Engine

| Hạng mục chi phí | Đơn giá | Ước tính dùng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| BigQuery Analytics Queries | $5/TB processed | ~2GB × 20 lần | ~$0.20 |
| Gemini 1.5 Flash — Attribution explanations | Free tier | < 100 requests | $0 |
| ruptures (local) | Free | - | $0 |
| TỔNG GIAI ĐOẠN 4 |  |  | < $1 |

### Giai đoạn 5 — Application và Báo cáo

| Hạng mục chi phí | Đơn giá | Ước tính dùng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- |
| Redis (chạy local trong Docker) | Free | - | $0 |
| FastAPI + Streamlit (local) | Free | - | $0 |
| BigQuery API reads từ Dashboard | $5/TB | ~1GB | ~$0.005 |
| HuggingFace dataset upload | Free | - | $0 |
| TỔNG GIAI ĐOẠN 5 |  |  | < $1 |

### Tổng chi phí toàn dự án

| Giai đoạn | Thấp nhất | Cao nhất | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — Data Ingestion | $20 | $60 | BrightData proxy là khoản lớn nhất |
| Phase 2 — Data Transformation | < $1 | < $1 | Gần như miễn phí |
| Phase 3 — NLP Pipeline | $0 | $12 | Colab Pro nếu GPU free không ổn định |
| Phase 4 — Analytics Engine | < $1 | < $1 | Gần như miễn phí |
| Phase 5 — Application | < $1 | < $1 | Gần như miễn phí |
| TỔNG TOÀN DỰ ÁN | ~$22 | ~$75 | Nằm trong ngân sách $35–$60 |

Ghi chú quan trọng về chi phí:

- GCP cấp $300 credit miễn phí trong 90 ngày đầu cho tài khoản mới — toàn bộ chi phí GCP trong thesis đều nằm trong free credit này.

- BrightData là khoản chi phí thực duy nhất đáng kể, dao động $20–$60 tùy lượng comment cần thu thập.

- Nếu dùng Colab Pro ($10/tháng) thì chỉ cần 1 tháng là đủ cho toàn bộ quá trình fine-tune.

- Gemini API free tier (1,500 requests/ngày) đủ hoàn toàn cho thesis dataset — không cần nâng cấp lên paid tier.

Bảo vệ tốt không phụ thuộc vào số lượng tính năng

mà vào độ sâu hiểu biết của từng thứ bạn làm.

Sentiment Intelligence Platform — Đồ án Tốt nghiệp 2026